Rem

RemRes Projektplan

ResRes

Christoph Hauer

Version 0.1

FH Wiener Neustadt

BIT11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meilensteinname | Soll Zeitpunkt | Ist Zeitpunkt |
| Projektauftrag, Anforderungsanalyse | 20.10.2013 | 20.10.2013 |
| Lifecylce Objective Milestone | 20.10.2013 | 20.10.2013 |
| Protokoll Entwurf | 11.11.2013 | 11.11.2013 |
| Architektur Entwurf | 15.11.2013 | 20.11.2013 |
| Lifeclycle Architekture Milestone | 20.11.2013 | 20.11.2013 |
| RemRes API Implementierung abgesch. | 20.12.2013 | 10.01.2013 |
| RemRes Service Implementierung abgesch. | 23.12.2013 | 15.01.2013 |
| Operational Capability Milestone | 23.12.2013 | 20.01.2013 |
| Alpha Test abgeschlossen (Start Beta Phase) | 10.01.2013 | 23.01.2013 |
| Product Release Milestone | 30.01.2013 | (in Arbeit) |